# Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD)

Hệ thống quản lý giáo vụ và học tập - Hồ An Nihongo

Mã tài liệu: 01_BRD. Phiên bản 5.3. Ngày lập: 2026-10-20.

Mục gắn [GD-xx] là giả định chờ duyệt. Chỉ tiêu và giá trị tham số là đề xuất.

| Phiên bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 4.x | 2026-10-18 | Bộ tài liệu v4 (có học phí, thu chi, 7 vai trò). |
| 5.3 | 2026-10-20 | Viết lại theo Review lần 1 và ba vòng góp ý: tập trung giáo vụ và học tập, 5 vai trò, chương trình học, trình tạo bài kiểu Google Form, phông chữ tiếng Nhật, ba cách điểm danh, báo cáo tự sinh. |

# Mục lục

Mục lục

Tóm tắt

1. Bối cảnh

1.1 Hiện trạng

1.2 Nỗi đau

2. Mục tiêu

3. Phạm vi

3.1 Trong phạm vi

3.2 Ngoài phạm vi

4. Bên liên quan và vai trò

4.1 Bên liên quan

4.2 Vai trò người dùng

4.3 Quyền con của Admin

5. Ma trận quyền

6. Quy trình

7. Yêu cầu nghiệp vụ

7.1 M01 Tài khoản và phân quyền

7.2 M02 Chương trình học và khóa học

7.3 M03 Thời khóa biểu và lịch dạy

7.4 M04 Điểm danh

7.5 M05 Học liệu, bài tập và kiểm tra

7.6 M06 Nhận xét, báo cáo và việc cần xử lý

7.7 M07 Cổng học sinh và phụ huynh

7.8 CFG Cấu hình chung

8. Quy tắc nghiệp vụ

9. Rủi ro

10. Giả định

# Tóm tắt

Mục đích. Hệ thống quản lý giáo vụ và học tập cho Hồ An Nihongo, thay Google Classroom, Google Form, Google Sheets và việc báo cáo tay của trợ giảng.

Phạm vi. tài khoản và phân quyền; chương trình học và khóa học; thời khóa biểu và lịch dạy; điểm danh; học liệu, bài tập và kiểm tra; nhận xét, báo cáo và việc cần xử lý; cổng học sinh và phụ huynh; cấu hình chung. Không gồm học phí, tuyển sinh.

Người dùng. Admin (đính kèm Giáo viên, Trợ giảng; Hồ An là Super Admin), Giáo viên, Trợ giảng, Học sinh (và Học sinh (PH)), Phụ huynh.

Giá trị chính. Chương trình học soạn một lần, dùng cho nhiều khóa; trình tạo bài kiểu Google Form với phông chữ tiếng Nhật như đề thi; học sinh tự điểm danh; báo cáo buổi, bài, khóa tự sinh; phụ huynh tự xem báo cáo của con.

# 1. Bối cảnh

## 1.1 Hiện trạng

| Hoạt động | Hiện trạng |
| --- | --- |
| Quản lý học sinh | Google Classroom và nhóm Zalo chung (học sinh, phụ huynh, giáo viên, trợ giảng). |
| Bài tập | Soạn trên Google Form, kết quả về Google Sheets, gửi đường dẫn qua Zalo. |
| Sau mỗi buổi học | Trợ giảng điểm danh tay, ghi nhận xét, tổng hợp bài tập từ Google Sheets, soạn tin nhắn báo cáo tay gửi vào nhóm. |
| Hình thức lớp | Online qua Zoom và offline tại trung tâm. |
| Ghi danh | Học sinh, phụ huynh liên hệ trực tiếp trung tâm; trung tâm xếp vào khóa. |

## 1.2 Nỗi đau

| Mã | Vấn đề | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ND-01 | Nhiều việc thủ công | Điểm danh, tổng hợp bài, soạn báo cáo đều làm tay sau mỗi buổi, trên nhiều công cụ rời. |
| ND-02 | Tốn chi phí trợ giảng | Phần lớn thời gian trợ giảng dành cho gom số liệu, soạn tin nhắn. |
| ND-03 | Phụ thuộc mức tập trung của trợ giảng | Báo cáo có lúc sai, thiếu. |
| ND-04 | Báo cáo chậm | Giáo viên không biết kịp học sinh vắng, không nộp bài, điểm thấp để xử lý trong lớp. |
| ND-05 | Khó tra cứu | Báo cáo nằm trong nhóm chat, khó tìm lại theo buổi, khóa, giai đoạn; không có số liệu tổng quan. |
| ND-06 | Soạn lại cho mỗi khóa | Các khóa cùng chương trình phải chuẩn bị lại nội dung, học liệu, bài tập từ đầu. |

# 2. Mục tiêu

| Mã | Mục tiêu | Cách đo | Chỉ tiêu | Giải quyết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-01 | Giảm thời gian làm báo cáo buổi | Thời gian từ cuối buổi đến khi công bố báo cáo buổi | <= 10 phút/buổi | ND-01, ND-02 |
| MT-02 | Báo cáo buổi kịp thời | Tỉ lệ buổi có báo cáo công bố trong 12 giờ sau buổi | >= 95% | ND-03, ND-04 |
| MT-03 | Giáo viên thấy vấn đề sớm | Độ trễ từ sự kiện (vắng không phép, quá hạn chưa nộp, điểm thấp) đến khi hiện trong Việc cần xử lý | <= 15 phút | ND-04 |
| MT-04 | Điểm danh không cần làm tay | Tỉ lệ lượt điểm danh do học sinh tự ghi nhận (QR hoặc web) | >= 90% | ND-01 |
| MT-05 | Thay Google Form, Google Sheets | Tỉ lệ bài tạo và chấm trên hệ thống sau 3 tháng | 100% | ND-01, ND-05 |
| MT-06 | Giảm giờ công thủ công của trợ giảng | Giờ công/tuần cho tổng hợp, soạn báo cáo | Giảm >= 50% | ND-02 |
| MT-07 | Phụ huynh chủ động theo dõi | Tỉ lệ phụ huynh (hoặc Học sinh (PH)) xem báo cáo ít nhất 1 lần/tuần | >= 70% | ND-05 |
| MT-08 | Mở khóa mới nhanh | Thời gian tạo một khóa đủ nội dung từ chương trình học | <= 15 phút | ND-06 |

# 3. Phạm vi

## 3.1 Trong phạm vi

| Mã | Nhóm chức năng | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| M01 | Tài khoản và phân quyền | Tài khoản 5 vai trò, quyền con Admin, liên kết phụ huynh, chế độ Học sinh (PH), nhật ký. |
| M02 | Chương trình học và khóa học | Soạn chương trình học dùng chung; tạo khóa từ chương trình; vòng đời khóa; phân công; phân phối chương trình của khóa; thêm học sinh. |
| M03 | Thời khóa biểu và lịch dạy | Sinh buổi học, xem lịch, đổi lịch, xin nghỉ và dạy bù của giáo viên, trợ giảng, xin nghỉ học của học sinh, thông tin Zoom hoặc phòng. |
| M04 | Điểm danh | Quét QR, học sinh tự bấm trên web khi điểm danh đang mở, điểm danh thủ công; chốt, sửa có lưu vết; chuyên cần. |
| M05 | Học liệu, bài tập và kiểm tra | Học liệu; trình tạo bài kiểu Google Form; nhập bài từ tệp mẫu; phông chữ tiếng Nhật; làm bài; chấm tự động và chấm tay; nộp muộn; hỏi đáp theo câu; xem câu trả lời. |
| M06 | Nhận xét, báo cáo và việc cần xử lý | Nhận xét buổi; báo cáo tự sinh theo buổi, bài, khóa; báo cáo tổng quan; xuất văn bản và biểu đồ; danh sách việc cần xử lý của nhân sự. |
| M07 | Cổng học sinh và phụ huynh | Trang Hôm nay, lịch, học liệu, bài, kết quả cho học sinh trên laptop và điện thoại; báo cáo của con cho phụ huynh. |
| CFG | Cấu hình chung | Cấp độ, ngày nghỉ, tham số vận hành, mẫu nhận xét. |

## 3.2 Ngoài phạm vi

| Mã | Hạng mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| NPV-01 | Học phí, thu chi, công nợ, thanh toán, kế toán | Không xây dựng hệ thống học phí. |
| NPV-02 | Tuyển sinh, CRM; học sinh tự đăng ký khóa trên web | Học sinh liên hệ trực tiếp trung tâm; trung tâm tạo tài khoản và thêm vào khóa. |
| NPV-03 | Lương giáo viên | Không thuộc giáo vụ. |
| NPV-04 | Tích hợp API Zoom | Chỉ lưu đường dẫn Zoom nhập tay [GD-03]. |
| NPV-05 | Nhập thẳng từ Google Form; các tính năng Google Form không cần trong lớp (thu thập email người ngoài, liên kết điền sẵn, tiện ích bổ sung, liên kết Google Sheets, chia sẻ bài ra ngoài khóa) | Bài cũ chuyển bằng tệp mẫu; học sinh đã đăng nhập; xuất CSV, Excel thay Google Sheets. |
| NPV-06 | Ứng dụng cài đặt trên App Store, Google Play | Website dùng tốt trên laptop và điện thoại. |
| NPV-07 | Nhiều cơ sở, nhiều trung tâm | Một trung tâm [GD-01]. |
| NPV-08 | Chuyển đổi tự động dữ liệu cũ từ Google Classroom, Google Sheets | Nhập tài khoản bằng tệp (FR-M01-03), nhập bài bằng tệp mẫu (FR-M05-09). |

# 4. Bên liên quan và vai trò

## 4.1 Bên liên quan

| Bên liên quan | Vai trò với dự án | Mối quan tâm | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo viên Hồ An | Người ra quyết định nghiệp vụ, Super Admin, giáo viên | Vận hành giáo vụ, phân quyền, duyệt nghỉ và dạy bù, chất lượng báo cáo | Cao |
| Đội giáo viên | Người dùng chính | Giảm việc tay, dùng lại chương trình học, thấy sớm vấn đề của lớp | Cao |
| Đội trợ giảng | Người dùng chính | Điểm danh, chấm bài, báo cáo nhanh và đúng | Trung bình |
| Học sinh | Người dùng cuối | Biết lịch, làm bài trên laptop hoặc điện thoại, nhận kết quả và giải đáp | Trung bình |
| Phụ huynh | Người dùng cuối | Theo dõi việc học của con kịp thời, tra lại được theo buổi, khóa, giai đoạn | Trung bình |
| BA | Lập và duyệt tài liệu yêu cầu | Yêu cầu đúng định hướng, đủ, nhất quán | Cao |
| Đội phát triển, kiểm thử | Xây dựng và kiểm thử theo tài liệu | Yêu cầu rõ, đo được, không mâu thuẫn | Trung bình |

## 4.2 Vai trò người dùng

| Vai trò | Mô tả | Thiết bị |
| --- | --- | --- |
| Admin | Vai trò đính kèm, chỉ gắn cho Giáo viên hoặc Trợ giảng, gồm các quyền con ADM-xx. Giáo viên Hồ An là Super Admin: có mọi quyền con, là người duy nhất gán quyền Admin và duyệt nghỉ, dạy bù. | Laptop |
| Giáo viên | Đứng lớp. Soạn chương trình học. Thao tác trên khóa được phân công: lịch, điểm danh, học liệu, bài, chấm điểm, nhận xét, báo cáo. Xem báo cáo khóa cùng cấp độ. | Laptop, điện thoại |
| Trợ giảng | Quyền như Giáo viên trên khóa được phân công [GD-05]. Trong buổi học là người hỗ trợ, không được xếp làm người dạy. Soạn chương trình học khi được cấp ADM-13. | Laptop, điện thoại |
| Học sinh | Điểm danh (QR hoặc web), làm bài, xin nghỉ, xin nộp muộn, xem kết quả, hỏi theo từng câu. | Laptop, điện thoại |
| Học sinh (PH) | Tài khoản Học sinh do phụ huynh dùng thay con nhỏ. Quyền như Học sinh, xem được mọi thông tin dành cho phụ huynh của học sinh đó, không cần thêm tài khoản Phụ huynh. | Laptop, điện thoại |
| Phụ huynh | Chỉ đọc. Xem báo cáo của con theo buổi, khóa, giai đoạn, bài tập, kiểm tra. Có thể có nhiều con. | Điện thoại |

## 4.3 Quyền con của Admin

| Mã | Quyền con | Gán |
| --- | --- | --- |
| ADM-00 | Gán, thu hồi quyền Admin | Chỉ Hồ An |
| ADM-01 | Tạo tài khoản | Gán được |
| ADM-02 | Khóa, mở khóa tài khoản | Gán được |
| ADM-03 | Xóa (mềm) tài khoản | Gán được |
| ADM-04 | Sửa thông tin tài khoản | Gán được |
| ADM-05 | Tạo khóa học | Gán được |
| ADM-06 | Sửa thông tin khóa học | Gán được |
| ADM-07 | Khóa, xóa (mềm) khóa học | Gán được |
| ADM-08 | Phân công phụ trách khóa học | Gán được |
| ADM-09 | Thêm, rút, chuyển học sinh trong khóa | Gán được |
| ADM-10 | Duyệt xin nghỉ, dạy bù của Giáo viên, Trợ giảng | Chỉ Hồ An |
| ADM-11 | Xem báo cáo mọi khóa | Gán được |
| ADM-12 | Sửa cấu hình chung | Gán được |
| ADM-13 | Soạn chương trình học (cấp cho Trợ giảng; Giáo viên có sẵn) | Gán được |

# 5. Ma trận quyền

Giáo viên, Trợ giảng chỉ thao tác trên khóa được phân công. Học sinh (PH) có quyền như Học sinh.

| Chức năng | Admin | Giáo viên | Trợ giảng | Học sinh, HS (PH) | Phụ huynh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo, khóa, xóa (mềm), sửa tài khoản | ADM-01..04 | - | - | - | - |
| Soạn chương trình học | Hồ An | Có | Nếu có ADM-13 | - | - |
| Tạo, khóa, xóa (mềm), sửa khóa học | ADM-05..07 | - | - | - | - |
| Phân công phụ trách, thêm học sinh vào khóa | ADM-08, ADM-09 | - | - | - | - |
| Gán quyền Admin | Chỉ Hồ An | - | - | - | - |
| Đổi lịch một buổi | - | Có | Có | - | - |
| Xin nghỉ, đăng ký dạy bù | Duyệt: chỉ Hồ An | Gửi | Gửi | - | - |
| Điểm danh | - | Mở điểm danh, thủ công | Mở điểm danh, thủ công | QR hoặc web | - |
| Học liệu | - | Tải lên | Tải lên | Xem, tải về | - |
| Tạo bài tập, test, kiểm tra giữa và cuối khóa | - | Có | Có | Làm bài | - |
| Chấm điểm thủ công, nhận xét buổi | - | Có | Có | - | - |
| Tạo báo cáo buổi, bài, khóa | - | Có | Có | - | - |
| Xem tổng quan kết quả, báo cáo tổng quan | Mọi khóa (ADM-11) | Khóa phụ trách, khóa cùng cấp độ | Khóa phụ trách, khóa cùng cấp độ | - | - |
| Xuất báo cáo văn bản, biểu đồ | Có | Có | Có | - | - |
| Xin nghỉ học, xin nộp muộn | - | Xử lý | Xử lý | Gửi | - |
| Kết quả, phản hồi, hỏi theo từng câu | - | Trả lời | Trả lời | Có | Xem của con |
| Đọc báo cáo học tập | Mọi khóa (ADM-11) | Khóa phụ trách, khóa cùng cấp độ | Khóa phụ trách, khóa cùng cấp độ | Của mình | Của con |

# 6. Quy trình

| Bước | Hoạt động | Hiện tại | Trên hệ thống | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Soạn chương trình học (một lần, dùng cho nhiều khóa) | Không có; mỗi khóa chuẩn bị lại. | Hồ An hoặc giáo viên soạn chương trình: cấp độ, số buổi, nội dung từng buổi, học liệu, bài mẫu, kiểm tra giữa và cuối khóa. | FR-M02-01..03 |
| 1 | Tạo khóa học | Tạo trên Google Classroom; lịch, chương trình ghi rời. | Admin chọn chương trình làm nền, tạo khóa, điều chỉnh cho khóa, đặt lịch, hình thức, Zoom hoặc phòng, phân công giáo viên, trợ giảng. | FR-M02-04..08 |
| 2 | Học sinh đăng ký, bắt đầu khóa | Theo dõi tay. | Học sinh liên hệ trung tâm; Admin tạo tài khoản, thêm vào khóa; có từ 1 học sinh thì bắt đầu khóa, hệ thống sinh buổi học. | FR-M01-02, FR-M02-09..10, FR-M03-01 |
| 3 | Học qua Zoom hoặc tại trung tâm | Gửi đường dẫn qua Zalo; điểm danh tay. | Học sinh mở buổi trên lịch; giáo viên, trợ giảng mở điểm danh; học sinh quét QR hoặc bấm trên web; người phụ trách điểm danh thủ công phần còn lại. | FR-M03-08, FR-M04-01..05 |
| 4 | Báo cáo buổi | Trợ giảng soạn tin nhắn tay. | Hệ thống tự sinh nháp (điểm danh, nội dung, bài, tình trạng nộp); người phụ trách thêm nhận xét và công bố; học sinh, phụ huynh xem trên cổng. | FR-M06-01..02 |
| 5 | Làm bài tập, test | Google Form, gửi đường dẫn qua Zalo. | Người phụ trách soạn bài (tay, từ chương trình hoặc tệp mẫu) và giao; học sinh làm trên laptop hoặc điện thoại; xin nộp muộn nếu cần. | FR-M05-02..11, FR-M05-14, FR-M05-18 |
| 6 | Báo cáo bài tập, test | Trợ giảng tổng hợp từ Google Sheets. | Câu tự chấm được chấm ngay, câu tự luận chấm tay; trả kết quả kèm phản hồi; hệ thống sinh báo cáo bài; học sinh hỏi theo câu. | FR-M05-12..17, FR-M06-03 |
| 7 | Lặp lại cho các buổi | Lặp lại việc tay. | Lặp lại bước 3 đến 6; trang Việc cần xử lý cho biết việc còn tồn. | FR-M06-08 |
| 8 | Báo cáo khóa học | Tổng hợp tay. | Hệ thống tổng hợp chuyên cần, điểm, giữa và cuối khóa; giáo viên thêm nhận xét tổng kết, công bố; Admin kết thúc khóa. | FR-M06-04, FR-M02-06 |

# 7. Yêu cầu nghiệp vụ

## 7.1 M01 Tài khoản và phân quyền

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-M01-01 | Quản lý tập trung tài khoản | Admin tạo, khóa, xóa mềm, sửa tài khoản của toàn trung tâm. | Must | ND-01 |
| BR-M01-02 | Admin đính kèm, phân quyền theo quyền con | Quyền Admin gắn vào Giáo viên, Trợ giảng; Hồ An gán từng quyền con. | Must | - |
| BR-M01-03 | Liên kết phụ huynh, chế độ Học sinh (PH) | Phụ huynh gắn với các con; tài khoản Học sinh (PH) thay tài khoản Phụ huynh. | Must | ND-05 |
| BR-M01-04 | Lưu vết thao tác quản trị | Thao tác trên tài khoản, chương trình, khóa, quyền được ghi nhật ký. | Must | ND-03 |

## 7.2 M02 Chương trình học và khóa học

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-M02-01 | Chương trình học dùng chung | Hồ An, giáo viên soạn chương trình học một lần, dùng làm nền cho nhiều khóa. | Must | ND-06 |
| BR-M02-02 | Tạo và quản lý vòng đời khóa học | Mỗi khóa bắt buộc lấy một chương trình làm nền; có số buổi, lịch, hình thức online hoặc offline, trạng thái. | Must | ND-01 |
| BR-M02-03 | Phân công phụ trách | Mỗi khóa có Giáo viên chính, có thể thêm giáo viên, trợ giảng; quyền thao tác giới hạn trong khóa được giao. | Must | - |
| BR-M02-04 | Điều chỉnh chương trình cho khóa | Khóa nhận bản sao nội dung từ chương trình và điều chỉnh cho phù hợp. | Must | ND-05, ND-06 |
| BR-M02-05 | Trung tâm ghi danh học sinh | Trung tâm thêm học sinh vào khóa; có từ 1 học sinh là bắt đầu được, không giới hạn sĩ số. | Must | ND-01 |

## 7.3 M03 Thời khóa biểu và lịch dạy

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-M03-01 | Thời khóa biểu tự sinh | Buổi học sinh từ lịch tuần và số buổi; mỗi vai trò xem lịch của mình; không trùng lịch. | Must | ND-01 |
| BR-M03-02 | Đổi lịch, xin nghỉ, dạy bù của nhân sự | Giáo viên, trợ giảng đổi lịch, xin nghỉ, đăng ký dạy bù; nghỉ và dạy bù do Hồ An duyệt. | Must | ND-04 |
| BR-M03-03 | Học sinh xin nghỉ học | Đơn được chấp nhận thì buổi đó tự ghi Vắng có phép. | Must | ND-01 |
| BR-M03-04 | Lớp online và offline | Mỗi buổi có hình thức và đường dẫn Zoom hoặc phòng học. | Must | - |

## 7.4 M04 Điểm danh

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-M04-01 | Học sinh tự điểm danh | Khi điểm danh đang mở, học sinh quét QR hoặc bấm trên web. | Must | ND-01 |
| BR-M04-02 | Điểm danh thủ công, sửa có lưu vết | Giáo viên, trợ giảng điểm danh thủ công; sửa sau chốt được lưu vết. | Must | ND-03 |
| BR-M04-03 | Theo dõi chuyên cần | Tỉ lệ chuyên cần và cảnh báo vắng hiện ngay cho người phụ trách. | Must | ND-04 |

## 7.5 M05 Học liệu, bài tập và kiểm tra

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-M05-01 | Học liệu | Tải học liệu, gắn vào chương trình, khóa, buổi. | Must | ND-05 |
| BR-M05-02 | Trình tạo bài kiểu Google Form | Tạo bài tập, test, kiểm tra giữa và cuối khóa với đủ tính năng soạn của Google Form. | Must | ND-01 |
| BR-M05-03 | Nhập bài từ tệp mẫu | Tạo bài bằng tệp mẫu Excel cho sẵn, bên cạnh soạn tay. | Must | ND-01, ND-06 |
| BR-M05-04 | Chấm tự động và chấm tay | Câu khách quan chấm theo đáp án; câu tự luận, tệp, ghi âm chấm tay; phản hồi từng câu. | Must | ND-01 |
| BR-M05-05 | Xin nộp muộn | Học sinh xin nộp muộn; người phụ trách đặt hạn mới. | Must | - |
| BR-M05-06 | Hỏi đáp theo từng câu | Học sinh hỏi về một câu cụ thể trong bài đã có kết quả. | Must | ND-04 |
| BR-M05-07 | Xem và phân tích câu trả lời | Xem theo Tóm tắt, Câu hỏi, Cá nhân như Google Form; tải CSV, Excel. | Must | ND-01, ND-05 |
| BR-M05-08 | Phông chữ tiếng Nhật cho bài thi | Nhiều phông chữ tiếng Nhật để trình bày bài giống đề thi. | Must | - |

## 7.6 M06 Nhận xét, báo cáo và việc cần xử lý

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-M06-01 | Nhận xét buổi học | Nhận xét chung cho lớp và riêng từng học sinh. | Must | ND-01 |
| BR-M06-02 | Báo cáo tự sinh | Báo cáo theo buổi, bài, khóa được tự gom thành nháp; người phụ trách bổ sung và công bố. | Must | ND-01, ND-02, ND-03 |
| BR-M06-03 | Báo cáo tổng quan | Kết quả theo chương trình, cấp độ, khóa, học sinh, giai đoạn. | Must | ND-05 |
| BR-M06-04 | Xuất báo cáo | Xuất dạng văn bản và biểu đồ. | Must | ND-05 |
| BR-M06-05 | Việc cần xử lý | Nhân sự thấy ngay việc tồn và học sinh cần chú ý trên hệ thống. | Must | ND-03, ND-04 |

## 7.7 M07 Cổng học sinh và phụ huynh

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-M07-01 | Phụ huynh xem báo cáo của con | Xem lại báo cáo theo buổi, khóa, giai đoạn, bài tập, kiểm tra bất kỳ lúc nào. | Must | ND-05 |
| BR-M07-02 | Học sinh dùng laptop và điện thoại | Mọi chức năng của học sinh dùng được trên cả hai thiết bị. | Must | - |

## 7.8 CFG Cấu hình chung

| Mã | Yêu cầu | Mô tả | Ưu tiên | Nỗi đau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-CFG-01 | Tự chỉnh tham số và mẫu | Admin chỉnh cấp độ, ngày nghỉ, tham số, mẫu nhận xét không cần lập trình viên. | Should | - |

# 8. Quy tắc nghiệp vụ

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| QT-01 | Giáo viên, Trợ giảng thao tác chỉ trên khóa được phân công; xem (chỉ đọc) báo cáo khóa không phụ trách cùng cấp độ. Admin có ADM-11 xem mọi khóa. |
| QT-02 | Phụ huynh chỉ đọc dữ liệu của con đã liên kết. Học sinh, Học sinh (PH) chỉ thấy dữ liệu của mình. |
| QT-03 | Quyền Admin chỉ gắn cho Giáo viên, Trợ giảng. Chỉ Hồ An gán quyền Admin và duyệt nghỉ, dạy bù. Không ai khóa, xóa, gỡ quyền của Hồ An. |
| QT-04 | Xóa tài khoản, khóa học là xóa mềm: ẩn đi, giữ dữ liệu, khôi phục được. |
| QT-05 | Khóa bắt đầu khi có ít nhất 1 học sinh; không giới hạn sĩ số. |
| QT-06 | Phụ huynh xem báo cáo buổi gồm phần chung của lớp và phần riêng của con mình, không thấy phần riêng của học sinh khác. |
| QT-07 | Bài đặt "công bố sau khi xem xét" chỉ hiện kết quả sau khi người phụ trách bấm Trả kết quả. |
| QT-08 | Có đơn xin nghỉ được chấp nhận thì ghi Vắng có phép; không có đơn thì ghi Vắng không phép khi chốt điểm danh. |
| QT-09 | Trợ giảng không được xếp làm người dạy của buổi. |
| QT-10 | Học sinh không tự đăng ký khóa; trung tâm thêm học sinh vào khóa. |
| QT-11 | Mỗi khóa phải có một chương trình làm nền; sửa chương trình không làm đổi khóa đang học hoặc đã kết thúc. |
| QT-12 | Học sinh chỉ tự điểm danh được khi điểm danh của buổi đang mở. |

# 9. Rủi ro

| Mã | Rủi ro | Tác động | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| RR-01 | Học sinh nhỏ không tự dùng được | Tỉ lệ tự điểm danh, nộp bài thấp | Chế độ Học sinh (PH); giao diện đơn giản; vẫn điểm danh thủ công được. |
| RR-02 | Điểm danh hộ (gửi mã QR, bấm web khi vắng mặt) | Chuyên cần sai | Mã đổi liên tục; chọn cách điểm danh khi mở; người phụ trách đối chiếu, sửa có lưu vết. |
| RR-03 | Người phụ trách không công bố báo cáo | Mất lợi ích báo cáo kịp thời | Báo cáo quá hạn hiện trong Việc cần xử lý của người phụ trách và Admin. |
| RR-04 | Gián đoạn khi chuyển từ Google Classroom, Form | Dùng song song hai hệ thống | Nhập tài khoản, bài bằng tệp; chương trình dựng sẵn; chạy thử một khóa trước. |
| RR-05 | Lộ dữ liệu cá nhân học sinh | Vi phạm Nghị định 13/2023/NĐ-CP | Phân quyền theo khóa và quan hệ phụ huynh; nhật ký; mã hóa đường truyền. |
| RR-06 | Khối lượng phát triển trình tạo bài lớn | Chậm tiến độ | Làm trước kiểu câu, chế độ bài kiểm tra, nhập tệp mẫu, phông chữ; giao diện chủ đề, ngân hàng câu hỏi làm sau (Should). |
| RR-07 | Chỉ Hồ An duyệt nghỉ, dạy bù | Đơn bị treo khi Hồ An vắng | Đơn sắp đến giờ học hiện nổi bật trong Việc cần xử lý của Hồ An. |
| RR-08 | Phông tiếng Nhật nặng | Bài thi mở chậm trên điện thoại | Chỉ tải phần ký tự cần dùng, lưu đệm. |

# 10. Giả định

| Mã | Giả định |
| --- | --- |
| GD-01 | Một trung tâm, một cơ sở. |
| GD-02 | Mã QR điểm danh đổi mỗi TS-03 giây. Khi mở điểm danh, người phụ trách chọn cho phép QR, nút trên web hoặc cả hai (mặc định cả hai). Lớp online chia sẻ màn hình mã QR qua Zoom hoặc dùng nút trên web. |
| GD-03 | Không tích hợp API Zoom; đường dẫn Zoom nhập tay. |
| GD-04 | Tự chấm: Trắc nghiệm, Hộp kiểm, Menu thả xuống, Câu trả lời ngắn, các câu Lưới, Ghép cặp. Chấm tay: Đoạn, Tải tệp lên, Ghi âm. |
| GD-05 | Trợ giảng có đủ quyền như Giáo viên (kể cả chấm điểm, tạo kiểm tra, đổi lịch), trừ soạn chương trình học cần ADM-13. |
| GD-06 | Đổi giờ, hình thức một buổi không cần duyệt nếu không trùng lịch. |
| GD-07 | Đơn xin nghỉ của học sinh do Giáo viên, Trợ giảng phụ trách xử lý. |
| GD-08 | Báo cáo buổi tự sinh nháp khi buổi kết thúc; người phụ trách bấm Công bố. |
| GD-09 | Các chỉ tiêu MT và giá trị mặc định của tham số TS là đề xuất, chưa có số đo hiện trạng. |
| GD-10 | Trung tâm thu thập đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của phụ huynh khi tạo tài khoản (Nghị định 13/2023/NĐ-CP). |
| GD-11 | Một học sinh liên kết tối đa 2 phụ huynh. |
| GD-12 | Trọng số điểm tổng kết mặc định: Bài tập 20%, Test 20%, Giữa khóa 25%, Cuối khóa 35%. |
| GD-13 | Dữ liệu học tập lưu tối thiểu 3 năm sau khi khóa kết thúc. |
| GD-14 | Giáo viên sửa được mọi chương trình học; mỗi lần sửa tạo phiên bản mới và ghi nhật ký. |
| GD-15 | Học sinh vào khóa đang học tham gia từ buổi kế tiếp; buổi trước không tính vắng. |
| GD-16 | Phông chữ dùng loại mã nguồn mở (giấy phép SIL Open Font License), ví dụ Noto Serif JP, BIZ UDMincho, Noto Sans JP, BIZ UDPGothic, Zen Maru Gothic, Klee One, Yomogi. |