# Phương án triển khai cơ sở dữ liệu

Hệ thống quản lý giáo vụ và học tập - Hồ An Nihongo

Mã tài liệu: 12_CSDL. Phiên bản 1.0. Ngày lập: 2026-10-21. Căn cứ bộ tài liệu v5.3 và bản demo v3.

Giá dịch vụ, ước lượng thời gian là tham khảo tại thời điểm viết; kiểm lại trước khi đăng ký, triển khai.

| Phiên bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-21 | Bản đầu: chọn nền tảng, mô hình bảng theo ERD v5 và các điều chỉnh của demo v3 (lớp N[cấp độ]K[số], bài nhúng Google Form, gợi ý học liệu, học liệu chỉ xem), phân quyền dữ liệu, lưu tệp, sao lưu, môi trường, chuyển dữ liệu, kế hoạch, chi phí. |

# Mục lục

Mục lục

Tóm tắt

1. Mục đích, căn cứ

2. Lựa chọn nền tảng

3. Kiến trúc dữ liệu

4. Mô hình bảng

4.1 Danh sách bảng

4.2 Thực thể không dùng nữa

4.3 Quy tắc dữ liệu

4.4 Chỉ mục chính

4.5 Khung nhìn báo cáo

5. Phân quyền dữ liệu (RLS)

6. Lưu và xem học liệu (không tải về)

7. Tích hợp Google Form

8. Quy mô, hiệu năng

9. Sao lưu, khôi phục

10. Môi trường, quy trình thay đổi

11. Chuyển dữ liệu hiện có

12. Kế hoạch triển khai

13. Chi phí

14. Việc chờ Sếp duyệt

15. Rủi ro

16. Tài liệu cần cập nhật theo

Phụ lục A. Ánh xạ dữ liệu demo v3 sang bảng

Phụ lục B. Hàm kiểm quyền (trích lược đồ)

# Tóm tắt

Đề xuất. Dùng PostgreSQL do Supabase quản lý: cơ sở dữ liệu, đăng nhập (Auth), kho tệp (Storage), cập nhật tức thời (Realtime) và hàm máy chủ (Edge Functions) trong một dịch vụ. Giao diện web vẫn đặt trên GitHub Pages như đã chốt.

Phân quyền ở tầng dữ liệu. Mọi bảng bật Row Level Security (RLS): giáo viên chỉ thấy lớp phụ trách và lớp cùng cấp độ, học sinh chỉ thấy dữ liệu của mình, phụ huynh chỉ thấy con mình (NFR-04). Giao diện có lỗi cũng không lộ dữ liệu.

Bài tập, kiểm tra trên Google Form. Cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn form, hạn nộp, bài làm và điểm thang 10. Giai đoạn đầu giáo viên nhập hoặc dán điểm; giai đoạn sau Apps Script trên Google Sheet câu trả lời tự gửi điểm về.

Học liệu. Tệp nằm trong kho riêng tư, chỉ mở qua đường dẫn ký số hết hạn sau 60 giây, khung xem đóng dấu tên người xem, ghi lượt xem. Học liệu lớp bổ sung tự vào bảng gợi ý của chương trình để Hồ An duyệt.

Chi phí. Phát triển và thử nghiệm dùng gói miễn phí. Khi vận hành thật cần gói Pro khoảng 25 USD/tháng (giá tham khảo, kiểm lại khi đăng ký) vì gói miễn phí giới hạn 1 GB tệp, tự tạm dừng khi ít dùng và không có sao lưu. Việc tạo gói trả phí và đưa dữ liệu thật vào chờ Sếp duyệt.

# 1. Mục đích, căn cứ

Tài liệu mô tả cách triển khai cơ sở dữ liệu cho bản chạy thật: chọn nền tảng, cấu trúc bảng, phân quyền dữ liệu, lưu tệp học liệu, tích hợp Google Form, sao lưu, môi trường, chuyển dữ liệu, kế hoạch và chi phí. Người đọc: Sếp (quyết định nền tảng, chi phí), đội kỹ thuật (dựng), BA (cập nhật tài liệu liên quan).

| Căn cứ | Nội dung dùng |
| --- | --- |
| 02_SRS_v5 | FR, tham số vận hành, trạng thái đối tượng |
| 06_ERD_Tu_dien_du_lieu_v5 | 30 thực thể, 5 sơ đồ ERD, từ điển dữ liệu |
| 07_Dac_ta_API_v5 | 66 API, quy ước xác thực, phân quyền, lỗi |
| 08_Yeu_cau_phi_chuc_nang_v5 | NFR-01..14: hiệu năng, phân quyền, nhật ký, dữ liệu cá nhân, sao lưu, lưu giữ |
| demo_v3 (2026-10-21) | Điều chỉnh nghiệp vụ theo góp ý Sếp: lớp, tên lớp, Google Form, gợi ý học liệu, học liệu chỉ xem, tổng quan |

# 2. Lựa chọn nền tảng

| Phương án | Ưu điểm | Hạn chế | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Supabase (PostgreSQL có quản lý) | Cơ sở dữ liệu quan hệ khớp ERD; RLS phân quyền ngay trong dữ liệu; có sẵn đăng nhập, kho tệp, cập nhật tức thời cho màn hình QR và hỏi đáp; sao lưu hằng ngày ở gói Pro; xuất được toàn bộ bằng pg_dump, không bị khóa vào nhà cung cấp. | Gói miễn phí không đủ cho vận hành thật; cần người biết SQL để viết chính sách RLS và migration. | Đề xuất |
| B. Google Sheets + Apps Script | Trung tâm quen dùng, đã có Google Workspace, không tốn thêm phí. | Không có phân quyền theo dòng (học sinh A xem được dữ liệu học sinh B nếu lộ trang tính); giới hạn số lần gọi, chậm khi nhiều người cùng điểm danh; không có ràng buộc, giao dịch; khó đạt NFR-01, NFR-02, NFR-04. | Không chọn làm cơ sở dữ liệu chính; chỉ dùng cho Google Form và đồng bộ điểm |
| C. Firebase Firestore | Cập nhật tức thời tốt, có gói miễn phí. | Dữ liệu dạng tài liệu, báo cáo tổng hợp (chuyên cần, điểm theo lớp, cấp độ) phải tự tính; quy tắc bảo mật khó kiểm khi quan hệ nhiều tầng; chi phí tính theo lượt đọc khó dự đoán. | Không chọn |
| D. Tự dựng PostgreSQL trên máy chủ thuê | Toàn quyền, chi phí máy chủ thấp. | Tự lo cập nhật bảo mật, sao lưu, giám sát, đăng nhập, kho tệp; cần người vận hành thường xuyên. | Không chọn ở giai đoạn đầu |

Kết luận. Chọn phương án A. Google Sheets vẫn giữ vai trò nơi chứa câu trả lời của Google Form và là nguồn đồng bộ điểm, không làm cơ sở dữ liệu chính.

# 3. Kiến trúc dữ liệu

| Thành phần | Dịch vụ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Giao diện web | GitHub Pages (HTML, JS tĩnh) | Gọi Supabase bằng khóa công khai (anon key); không chứa khóa bí mật. Kho mã công khai chỉ có mã và dữ liệu giả. |
| Đăng nhập | Supabase Auth | Email hoặc số điện thoại + mật khẩu; khóa tạm 15 phút sau 5 lần sai; phiên 30 phút trên laptop, ghi nhớ 30 ngày trên điện thoại (NFR-03). Bảng tai_khoan dùng chung mã với auth.users. |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL 15 (Supabase) | Khoảng 35 bảng ở 5 nhóm; RLS trên mọi bảng; khung nhìn báo cáo; trigger nhật ký và đặt tên lớp. |
| Kho tệp | Supabase Storage, kho riêng tư "hoc-lieu" | Không cho tải trực tiếp; Edge Function kiểm quyền rồi cấp đường dẫn ký số 60 giây. |
| Cập nhật tức thời | Supabase Realtime | Thay cho đồng bộ giữa các tab của demo: màn hình QR thấy học sinh điểm danh, hỏi đáp, đơn mới ở Tổng quan. |
| Hàm máy chủ | Supabase Edge Functions | diem-danh-qr (kiểm mã động), xem-hoc-lieu (cấp đường dẫn, ghi lượt xem), nhan-diem-form (nhận điểm từ Apps Script, kiểm chữ ký), tu-chot-diem-danh (chạy định kỳ). |
| Google Workspace | Google Form, Google Sheet câu trả lời, Apps Script | Giáo viên soạn bài trên Google Form; Apps Script gửi điểm về hệ thống (giai đoạn 2). |
| Tác vụ định kỳ | pg_cron trong PostgreSQL | Tự chốt điểm danh sau giờ học (TS chotSau), làm mới số liệu Tổng quan 15 phút một lần. |

# 4. Mô hình bảng

## 4.1 Danh sách bảng

Cấu trúc chi tiết (cột, kiểu, khóa, ràng buộc) ở tệp lược đồ _source/csdl/schema_v1.sql đi kèm. Bảng dưới đây ánh xạ với 30 thực thể của tài liệu 06.

| Nhóm | Bảng | Nội dung chính | Nguồn ERD v5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tài khoản, cấu hình | tai_khoan | Thông tin người dùng, vai trò, Học sinh (PH), trạng thái, cấp độ hiện tại, thời điểm đồng ý xử lý dữ liệu | ENT-TaiKhoan (mật khẩu, đếm sai chuyển sang Supabase Auth) |
|  | quyen_admin | Quyền con ADM-00..13 của Giáo viên, Trợ giảng | ENT-QuyenAdmin |
|  | lien_ket_phu_huynh | Phụ huynh - học sinh, tối đa 2 phụ huynh | ENT-LienKetPhuHuynh |
|  | nhat_ky | Ai, lúc nào, thao tác gì, giá trị cũ, mới; chỉ thêm | ENT-NhatKy |
|  | cap_do, ngay_nghi, tham_so, mau_nhan_xet | Cấu hình chung | ENT-CapDo, ENT-NgayNghi, ENT-ThamSo, ENT-MauNhanXet |
| 2. Chương trình, lớp, buổi | chuong_trinh | Chương trình học; trạng thái Sắp ra mắt, Đang áp dụng, Ngừng dùng; phiên bản | ENT-ChuongTrinh (đổi Nháp thành Sắp ra mắt) |
|  | buoi_chuong_trinh | Nội dung từng buổi theo phiên bản chương trình | ENT-BuoiChuongTrinh |
|  | lop | Lớp; cấp độ + số thứ tự sinh tên N5K12; chương trình nền, lịch tuần, trạng thái | ENT-KhoaHoc (đổi tên thành Lớp) |
|  | phan_cong, thanh_vien_lop | Người phụ trách; học sinh vào, rút, chuyển lớp | ENT-PhanCong, ENT-ThanhVienKhoa |
|  | noi_dung_buoi_lop | Bản sao nội dung buổi từ chương trình, lớp chỉnh riêng | ENT-NoiDungBuoiKhoa |
|  | buoi_hoc | Buổi học cụ thể: giờ, hình thức, người dạy, đổi lịch, dạy bù | ENT-BuoiHoc |
| 3. Đơn, điểm danh, báo cáo | don | Xin nghỉ học, xin nộp muộn, xin nghỉ dạy, dạy bù | ENT-Don |
|  | phien_diem_danh, diem_danh | Phiên điểm danh (khóa sinh mã QR bí mật), trạng thái từng học sinh | ENT-PhienDiemDanh, ENT-DiemDanh |
|  | nhan_xet_buoi, bao_cao | Nhận xét chung, riêng từng học sinh; báo cáo buổi, lớp | ENT-NhanXet, ENT-BaoCao |
| 4. Học liệu | hoc_lieu | Tệp hoặc đường dẫn, phạm vi chương trình hoặc lớp, nguồn (chương trình, lớp bổ sung, từ gợi ý), cho_tai_ve mặc định Sai | ENT-HocLieu (thêm nguồn) |
|  | goi_y_hoc_lieu | Học liệu lớp bổ sung lưu vào kho của chương trình; trạng thái Chờ duyệt, Đã thêm, Không thêm; người duyệt | Mới |
|  | luot_xem_hoc_lieu | Ai xem học liệu nào, lúc nào | Mới |
| 5. Bài, bài làm, hỏi đáp | bai | Bài tập, kiểm tra: đường dẫn Google Form, mã form, ô tự điền mã học viên, mở lúc, hạn nộp, cài đặt công bố điểm | ENT-Bai (bỏ phần cài đặt trình soạn) |
|  | gia_han_bai | Hạn riêng từ đơn xin nộp muộn | Tách từ ENT-BaiLam.han_rieng |
|  | bai_lam | Một dòng mỗi học sinh mỗi bài: nộp lúc, nguồn (học sinh báo, đồng bộ form, nhập tay), điểm thang 10, nhận xét, trả kết quả | ENT-BaiLam |
|  | dong_bo_diem_form | Nhật ký mỗi lần nhận điểm: số dòng, khớp, lỗi | Thay ENT-LoNhapTep (phần bài) |
|  | hoi_dap, tin_nhan_hoi_dap, da_doc_hoi_dap | Đoạn chat kiểu Messenger: mỗi học sinh một đoạn chat cho mỗi bài test (duy nhất theo bài, học sinh), tin nhắn, trạng thái đã xem | ENT-HoiDap (tin nhắn tách bảng để dùng Realtime) |

## 4.2 Thực thể không dùng nữa

Do bài tập, kiểm tra soạn và làm trên Google Form (góp ý ngày 21/10/2026), các thực thể sau không cần trong cơ sở dữ liệu:

| Thực thể ERD v5 | Lý do |
| --- | --- |
| ENT-Phan, ENT-CauHoi, ENT-PhuongAn | Câu hỏi soạn trên Google Form, không lưu trong hệ thống. |
| ENT-PhongChu | Phông chữ tiếng Nhật chọn trong Google Form (Google Form có ít lựa chọn phông; nếu cần đề in đúng phông thì dùng tệp PDF đề kèm). |
| ENT-CauTraLoi | Câu trả lời chi tiết nằm ở bảng câu trả lời của Google Form; hệ thống chỉ lưu điểm và nhận xét. |
| ENT-LoNhapTep (phần bài) | Không còn nhập bài từ tệp mẫu; vẫn giữ cho nhập tài khoản từ tệp. |

## 4.3 Quy tắc dữ liệu

| Quy tắc | Cách thực hiện trong cơ sở dữ liệu |
| --- | --- |
| Tên lớp | Trigger dat_ten_lop đặt ten = tên cấp độ + "K" + số thứ tự 2 chữ số (N5K12). Duy nhất theo (cấp độ, số thứ tự). Không đổi sau khi tạo. Hàm so_lop_ke_tiep đề xuất số kế tiếp. |
| Lớp lấy chương trình làm nền | Khi tạo lớp: chép buoi_chuong_trinh của phiên bản đang áp dụng sang noi_dung_buoi_lop; học liệu chương trình được tham chiếu (không chép tệp). Lớp đang học giữ phiên bản cũ khi chương trình ra phiên bản mới. |
| Gợi ý học liệu | Trigger tao_goi_y_hoc_lieu: học liệu thêm vào buổi của lớp (nguồn LopBoSung) tự tạo dòng goi_y_hoc_lieu trạng thái Chờ duyệt. Chỉ Super Admin (Hồ An) cập nhật trạng thái. Duyệt "Đã thêm" tạo dòng hoc_lieu phạm vi chương trình, nguồn TuGoiY, dùng chung tệp. Gỡ học liệu ở lớp không xóa gợi ý. |
| Học liệu chương trình ở lớp | Học liệu nguồn ChuongTrinh không gỡ được ở lớp (chính sách RLS chặn cập nhật da_xoa_luc từ phía lớp). |
| Bài làm, điểm | Một dòng bai_lam cho mỗi (bài, học sinh). Điểm 0..10, hai chữ số thập phân. Học sinh, phụ huynh chỉ đọc được điểm khi trạng thái Đã trả kết quả. Sửa điểm sau khi trả kết quả ghi nhat_ky. |
| Điểm danh | Duy nhất theo (buổi, học sinh). Học sinh tự điểm danh qua hàm diem_danh_qr (kiểm mã 6 số tính từ khoa_sinh_ma và khung thời gian TS qrDoiMoi), không ghi trực tiếp vào bảng. Cột khoa_sinh_ma bị thu hồi quyền đọc. |
| Xóa mềm, lưu giữ | Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ: thu hồi quyền DELETE, dùng trạng thái hoặc da_xoa_luc. Lưu tối thiểu 3 năm sau khi lớp kết thúc (NFR-13). |
| Nhật ký | Trigger ghi nhat_ky cho tài khoản, quyền, lớp, phân công, duyệt đơn nhân sự, sửa điểm danh sau chốt, sửa điểm sau trả, chương trình, gợi ý học liệu, tham số. Bảng nhat_ky chỉ thêm; lưu tối thiểu 2 năm (NFR-05). |
| Thời gian | Lưu timestamptz (UTC), hiển thị giờ Việt Nam; ngày nghỉ, lịch tuần theo giờ địa phương. |

Trích đoạn lược đồ: bảng lớp và trigger đặt tên lớp.

create table lop (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

cap_do_id uuid not null references cap_do(id),

so_thu_tu int not null check (so_thu_tu between 1 and 999),

ten text not null,                             -- N[cấp độ]K[số], ví dụ N5K12; trigger dat_ten_lop đặt, không sửa

chuong_trinh_id uuid not null references chuong_trinh(id),

phien_ban_ct int not null,

hinh_thuc text not null check (hinh_thuc in ('Online','Offline','KetHop')),

thu_trong_tuan int[] not null,                 -- 0 = Chủ nhật

gio_bat_dau time not null, gio_ket_thuc time not null check (gio_ket_thuc > gio_bat_dau),

ngay_khai_giang date not null,

so_buoi int not null,

duong_dan_zoom text, phong_hoc text,

trong_so jsonb not null,

trang_thai text not null default 'Nhap' check (trang_thai in ('Nhap','ChoKhaiGiang','DangHoc','DaKetThuc','TamKhoa','DaHuy','DaXoa')),

trang_thai_truoc text,

ngay_tao timestamptz not null default now(),

unique (cap_do_id, so_thu_tu)

);

create unique index lop_ten_uq on lop (ten) where trang_thai <> 'DaXoa';

create or replace function dat_ten_lop() returns trigger language plpgsql as $$

begin

if tg_op = 'UPDATE' and (new.cap_do_id <> old.cap_do_id or new.so_thu_tu <> old.so_thu_tu) then

raise exception 'Không đổi cấp độ, số thứ tự của lớp đã tạo';

end if;

new.ten := (select replace(ten, ' ', '') from cap_do where id = new.cap_do_id) || 'K' || lpad(new.so_thu_tu::text, 2, '0');

return new;

end $$;

create trigger lop_dat_ten before insert or update on lop for each row execute function dat_ten_lop();

-- số K kế tiếp của một cấp độ (giao diện đề xuất khi tạo lớp)

create or replace function so_lop_ke_tiep(p_cap_do uuid) returns int language sql stable as $$

select coalesce(max(so_thu_tu), 0) + 1 from lop where cap_do_id = p_cap_do

$$;

Trích đoạn lược đồ: học liệu và gợi ý học liệu.

-- học liệu giáo viên bổ sung cho lớp: lưu vào kho của chương trình, Hồ An quyết định có thêm vào chương trình không

create table goi_y_hoc_lieu (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

chuong_trinh_id uuid not null references chuong_trinh(id),

thu_tu_buoi int not null,

hoc_lieu_lop_id uuid not null references hoc_lieu(id),  -- bản ở lớp (dùng chung tệp, không chép tệp)

lop_id uuid not null references lop(id),

nguoi_de_xuat uuid not null references tai_khoan(id),

thoi_diem timestamptz not null default now(),

trang_thai text not null default 'ChoDuyet' check (trang_thai in ('ChoDuyet','DaThem','KhongThem')),

nguoi_duyet uuid references tai_khoan(id), thoi_diem_duyet timestamptz, ghi_chu text,

hoc_lieu_ct_id uuid references hoc_lieu(id)    -- bản thêm vào chương trình khi duyệt

);

## 4.4 Chỉ mục chính

| Chỉ mục | Phục vụ |
| --- | --- |
| thanh_vien_lop (hoc_sinh_id) khi chưa rời lớp | Trang của học sinh, phụ huynh; hàm hoc_lop |
| phan_cong (tai_khoan_id) khi chưa gỡ | Hàm phu_trach_lop, xem_lop |
| buoi_hoc (lop_id, bat_dau), (nguoi_day, bat_dau) | Thời khóa biểu, kiểm trùng lịch |
| diem_danh unique (buoi_id, hoc_sinh_id) | Điểm danh, chuyên cần |
| bai_lam unique (bai_id, hoc_sinh_id) | Nhập điểm, kết quả |
| don (lop_id) khi Chờ duyệt; goi_y_hoc_lieu (chuong_trinh_id) khi Chờ duyệt | Tổng quan: việc tồn |
| hoc_lieu theo buổi chương trình, buổi lớp | Nội dung buổi học |
| tin_nhan_hoi_dap (hoi_dap_id, thoi_diem) | Khung tin nhắn |
| nhat_ky (thoi_diem), (doi_tuong_id) | Trang nhật ký, nhật ký liên quan |

## 4.5 Khung nhìn báo cáo

| Khung nhìn | Nội dung |
| --- | --- |
| v_chuyen_can | Chuyên cần theo lớp và học sinh, chỉ tính buổi đã chốt; security_invoker để tuân RLS. |
| v_diem_tong_ket | Điểm trung bình theo loại bài và điểm tổng kết theo trọng số của lớp; bài quá hạn không nộp tính 0. |
| mv_chi_so_tong_quan | Số liệu tầng 3 của Tổng quan (chuyên cần, nộp đúng hạn, điểm TB, báo cáo đúng hạn của 4 tuần gần nhất và 4 tuần trước) theo lớp; làm mới 15 phút một lần bằng pg_cron; đọc qua hàm kiểm xem_lop. |

# 5. Phân quyền dữ liệu (RLS)

Mọi bảng bật Row Level Security. Máy chủ cơ sở dữ liệu tự lọc dòng theo người đang đăng nhập, áp cho cả giao diện và mọi lời gọi API (NFR-04). Các hàm kiểm quyền dùng chung:

| Hàm | Trả về Đúng khi |
| --- | --- |
| la_super_admin() | Người đang đăng nhập là Hồ An |
| la_nhan_su() | Giáo viên hoặc Trợ giảng đang hoạt động |
| co_quyen(ma) | Có quyền con ADM (Super Admin có mọi quyền) |
| phu_trach_lop(lop) | Đang được phân công ở lớp |
| xem_lop(lop) | Phụ trách, có ADM-11 hoặc quản trị lớp, hoặc lớp cùng cấp độ với lớp mình phụ trách (chỉ đọc báo cáo) |
| hoc_lop(lop) | Học sinh của lớp, hoặc phụ huynh của học sinh trong lớp |
| xem_hoc_sinh(hs) | Chính học sinh, phụ huynh liên kết, hoặc nhân sự xem được lớp của học sinh |

| Bảng | Nhân sự | Học sinh | Phụ huynh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tai_khoan | Đọc tài khoản trong lớp mình xem; ghi khi có ADM-01..04 | Đọc, sửa liên hệ của mình | Đọc mình và con | Email, điện thoại chỉ người có quyền thấy (NFR-06) |
| lop, buoi_hoc, noi_dung_buoi_lop | Đọc: xem_lop(); ghi: phụ trách hoặc ADM-05..08 | Đọc lớp đang học | Đọc lớp của con |  |
| diem_danh | Ghi: phụ trách, người dạy buổi | Đọc của mình; tự điểm danh qua hàm | Đọc của con | Sửa sau chốt cần lý do, quá TS suaSauChot chỉ ADM-06 |
| don | Học sinh: phụ trách lớp xử lý; nhân sự: chỉ Hồ An duyệt | Tạo, hủy đơn của mình | Đọc đơn của con |  |
| bai, bai_lam | Phụ trách: tạo bài, nhập điểm, trả kết quả | Đọc bài lớp mình; điểm khi đã trả | Như học sinh, chỉ đọc | bl_hs che điểm chưa trả |
| hoc_lieu | Đọc mọi học liệu; thêm cho lớp phụ trách; chương trình: GV hoặc ADM-13 | Đọc học liệu buổi của lớp mình | Đọc học liệu buổi của lớp con | Tệp chỉ mở qua xem-hoc-lieu; không ai ngoài Hồ An tải bản gốc |
| goi_y_hoc_lieu | Đọc; chỉ Hồ An duyệt | - | - |  |
| hoi_dap, tin_nhan_hoi_dap | Phụ trách lớp của bài; Hồ An mọi lớp | Cuộc hỏi đáp của mình | - |  |
| nhat_ky | Hồ An, ADM-04 đọc; không ai sửa, xóa | - | - |  |

Trích đoạn lược đồ: chính sách mẫu.

create policy lop_xem on lop for select using (xem_lop(id) or hoc_lop(id));

create policy lop_tao on lop for insert with check (co_quyen('ADM-05'));

create policy lop_sua on lop for update using (co_quyen('ADM-06') or co_quyen('ADM-07'));

create policy dd_xem on diem_danh for select using (xem_hoc_sinh(hoc_sinh_id));

create policy dd_ghi on diem_danh for all using (exists (select 1 from buoi_hoc b where b.id = buoi_id and (phu_trach_lop(b.lop_id) or b.nguoi_day = auth.uid())));

-- học sinh tự điểm danh đi qua hàm diem_danh_qr(...) security definer (kiểm mã động, giờ mở), không ghi trực tiếp

-- học sinh, phụ huynh chỉ thấy điểm khi đã trả kết quả

create policy bl_hs on bai_lam for select using (xem_hoc_sinh(hoc_sinh_id) and (la_nhan_su() or trang_thai = 'DaTraKetQua' or diem is null));

create policy bl_nhan_su on bai_lam for update using (exists (select 1 from bai b where b.id = bai_id and phu_trach_lop(b.lop_id)));

# 6. Lưu và xem học liệu (không tải về)

- Tải lên: giao diện gửi tệp tới Storage qua đường dẫn tải lên ký số do Edge Function cấp sau khi kiểm quyền; kiểm kiểu tệp thật và dung lượng (TS tepToiDa, NFR-12). Đường dẫn: ct/<mã chương trình>/<mã tệp> hoặc lop/<mã lớp>/<mã tệp>.

- Xem: giao diện gọi xem-hoc-lieu(id); hàm kiểm quyền bằng chính sách RLS của hoc_lieu, ghi luot_xem_hoc_lieu, trả đường dẫn ký số hết hạn sau 60 giây, kiểu hiển thị inline.

- PDF hiển thị bằng PDF.js vẽ lên canvas (không có nút tải, không in), có đóng dấu tên, mã học viên, thời điểm. Ảnh vẽ lên canvas có đóng dấu. Âm thanh, video phát bằng thẻ media tắt nút tải; video dài nên đặt trên YouTube chế độ không công khai hoặc Google Drive đặt "người xem không được tải xuống".

- Word, PowerPoint: yêu cầu giáo viên tải bản PDF; nếu cần chuyển tự động thì dùng Google Drive (Workspace của trung tâm) để chuyển sang PDF khi tải lên.

- Chỉ Hồ An có quyền tải bản gốc (cho_tai_ve hoặc vai trò Super Admin).

- Giới hạn cần nói rõ với trung tâm: không chặn tuyệt đối được chụp màn hình, quay màn hình. Các biện pháp trên làm khó việc tải và giúp truy được người làm lộ (dấu tên, nhật ký xem).

# 7. Tích hợp Google Form

| Nội dung | Cách làm |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1 (đi cùng bản chạy thật đầu tiên) | Lưu đường dẫn, chuẩn hóa về link làm bài, nhúng iframe có embedded=true. Giáo viên nhập điểm thang 10 hoặc dán hai cột mã học viên và điểm từ Google Sheet câu trả lời; mỗi lần dán ghi dong_bo_diem_form. Học sinh bấm "Tôi đã nộp bài" để tạo bai_lam nguồn HocSinhBao. |
| Giai đoạn 2 (tự đồng bộ) | Mẫu Apps Script gắn vào Google Sheet câu trả lời của mỗi form: khi có câu trả lời mới, đọc mã học viên (ô tự điền) và tổng điểm của bài kiểm tra, gửi tới Edge Function nhan-diem-form kèm chữ ký HMAC. Hàm tìm bài theo google_form_id, khớp học sinh theo ma_hien_thi, ghi bai_lam nguồn DongBoForm với điểm quy về thang 10; dòng không khớp hiện cho giáo viên xử lý. |
| Yêu cầu khi soạn form | Bật "Đặt làm bài kiểm tra" để có điểm; thêm câu "Mã học viên" bắt buộc và lấy mã entry để hệ thống tự điền; không bật "Giới hạn 1 câu trả lời" nếu học sinh không có tài khoản Google. |
| Khóa bí mật | Khóa HMAC lưu ở Script Properties của Apps Script và ở mục secrets của Supabase; không ghi vào tệp nào trong kho mã (kho công khai). |
| Rủi ro | Form yêu cầu đăng nhập Google có thể không hiện trong khung nhúng trên Safari, trình duyệt chặn cookie bên thứ ba: giao diện có nút "Mở form ở tab mới". Học sinh sửa mã học viên tự điền: Apps Script báo dòng không khớp. Câu tự luận Google Form không tự chấm: giáo viên chấm trong form rồi đồng bộ lại, hoặc nhập điểm tay. |

# 8. Quy mô, hiệu năng

| Hạng mục | Ước lượng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Người dùng | Khoảng 300 học sinh, 300 phụ huynh, 15 nhân sự | 50 nghìn người dùng tháng (gói miễn phí và Pro đều đủ) |
| Lớp, buổi | Khoảng 20 lớp/năm × 30 buổi = 600 buổi/năm | Nhỏ |
| Điểm danh | 600 buổi × 15 học sinh = 9.000 dòng/năm | Nhỏ |
| Bài, bài làm | 300 bài, 4.500 bài làm/năm | Nhỏ |
| Nhật ký, tin nhắn, lượt xem | Khoảng 100 nghìn dòng/năm | Dưới 100 MB cho 3 năm |
| Tệp học liệu | 3 chương trình × 30 buổi × 3 tệp × 5 MB = 1,4 GB, cộng lớp bổ sung: 2 đến 5 GB cho 3 năm | Vượt 1 GB của gói miễn phí; gói Pro có 100 GB |
| Cùng lúc | Nhiều lớp điểm danh, làm bài cùng giờ: 300 người (NFR-02) | Làm bài chạy trên Google Form nên tải lên hệ thống thấp |

Hiệu năng (NFR-01): các truy vấn thường dùng đều có chỉ mục ở mục 4.4; số liệu Tổng quan đọc từ khung nhìn vật chất hóa, không tính lại mỗi lần mở trang.

# 9. Sao lưu, khôi phục

| Hạng mục | Cách làm |
| --- | --- |
| Sao lưu của Supabase | Gói Pro: sao lưu hằng ngày, giữ 7 ngày, khôi phục từ bảng điều khiển. |
| Sao lưu bổ sung để đạt NFR-08 (giữ 30 ngày) | Tác vụ hằng ngày (GitHub Actions hoặc máy của trung tâm) chạy pg_dump, nén, mã hóa, lưu vào Google Drive của trung tâm, giữ 30 bản. Không lưu bản sao lưu trong kho mã. Thông tin kết nối để ở secrets. |
| Kho tệp | Đồng bộ kho "hoc-lieu" sang Google Drive của trung tâm hằng tuần (rclone). |
| Diễn tập khôi phục | Mỗi quý khôi phục bản sao lưu vào môi trường thử, đo thời gian (mục tiêu dưới 8 giờ, mất tối đa 24 giờ dữ liệu). |

# 10. Môi trường, quy trình thay đổi

| Môi trường | Nơi chạy | Dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Máy lập trình | Supabase CLI chạy cục bộ (Docker) | Dữ liệu giả từ seed.sql (giống demo v3) |
| Thử nghiệm (staging) | Dự án Supabase gói miễn phí | Dữ liệu giả; để Sếp và trung tâm dùng thử; có thể tự tạm dừng khi 7 ngày không dùng |
| Vận hành (production) | Dự án Supabase gói Pro | Dữ liệu thật; chỉ người được giao giữ khóa quản trị (service_role) |

- Mọi thay đổi cấu trúc viết thành tệp migration (supabase/migrations/*.sql) trong kho mã, đánh số theo thời gian; không sửa tay trên bảng điều khiển của môi trường vận hành.

- Kiểm tự động trước khi áp: supabase db lint; bộ kiểm pgTAP cho chính sách RLS theo ma trận quyền tài liệu 08 (mỗi vai trò thử đọc, ghi dữ liệu ngoài phạm vi phải bị từ chối, khớp nhóm test case Phân quyền của tài liệu 11).

- Áp lên staging trước, kiểm bằng giao diện, rồi mới áp lên production; giữ bản sao lưu ngay trước khi áp.

- Khóa service_role và khóa HMAC chỉ nằm trong secrets (GitHub Actions, Supabase); kho mã công khai chỉ có khóa anon.

# 11. Chuyển dữ liệu hiện có

| Bước | Hạng mục | Dữ liệu | Cách làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu hình | Cấp độ, ngày nghỉ, tham số, mẫu nhận xét | Nhập tay trên trang Cấu hình |
| 2 | Tài khoản | Nhân sự, học sinh, phụ huynh từ danh sách hiện có (Google Sheets) | Nhập từ tệp mẫu (kiểm từng dòng, báo trùng); ghi nhận đồng ý xử lý dữ liệu |
| 3 | Chương trình học | Sơ cấp N5, N4, các chương trình đang dùng | Soạn trên trang Chương trình; tải học liệu lên |
| 4 | Lớp đang học | Lớp, học sinh, phân công, lịch tuần, buổi đã học | Tạo lớp (tên N[cấp độ]K[số] theo số hiện dùng của trung tâm), thêm học sinh, chọn ngày khai giảng thực tế |
| 5 | Bài tập, kiểm tra | Google Form đang dùng trên Google Classroom | Dán lại đường dẫn form vào bài (dùng lại được ngay), nhập điểm các bài đã có |
| 6 | Đối chiếu | Số tài khoản, học sinh mỗi lớp, số buổi, điểm | So với danh sách gốc, ký xác nhận với trung tâm trước khi dùng chính thức |

# 12. Kế hoạch triển khai

| Giai đoạn | Tên | Việc chính | Thời lượng ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 | Nền tảng | Tạo dự án staging, migration nhóm 1, Auth, RLS cơ bản, nhập tài khoản, nhật ký | 1 tuần |
| GĐ2 | Chương trình, lớp, buổi | Nhóm 2, tên lớp N[cấp độ]K[số], sinh buổi học, phân công, thời khóa biểu | 1,5 tuần |
| GĐ3 | Điểm danh, đơn | Nhóm 3, hàm diem_danh_qr, Realtime cho màn hình QR, tự chốt, đơn và duyệt | 1,5 tuần |
| GĐ4 | Học liệu | Kho tệp riêng tư, xem-hoc-lieu, khung xem PDF.js có dấu tên, gợi ý học liệu và duyệt | 1,5 tuần |
| GĐ5 | Bài Google Form, hỏi đáp | Bảng bài, bài làm, nhập và dán điểm, hỏi đáp Realtime | 1 tuần |
| GĐ6 | Báo cáo, Tổng quan | Khung nhìn báo cáo, mv_chi_so_tong_quan, báo cáo buổi, lớp | 1 tuần |
| GĐ7 | Kiểm thử, chuyển dữ liệu | pgTAP phân quyền, kiểm tải 300 người, sao lưu và diễn tập khôi phục, chuyển dữ liệu, dùng thử với 1 lớp | 1,5 tuần |
| GĐ8 | Đồng bộ điểm Google Form | Mẫu Apps Script, nhan-diem-form, hướng dẫn giáo viên | 1 tuần (sau khi chạy thật) |

Tổng ước tính khoảng 9,5 tuần cho GĐ1 đến GĐ7 với một lập trình viên; GĐ8 làm sau khi chạy thật.

# 13. Chi phí

| Hạng mục | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Supabase gói miễn phí (máy lập trình, staging) | 0 | 500 MB dữ liệu, 1 GB tệp, tự tạm dừng khi ít dùng, không sao lưu; đủ cho thử nghiệm |
| Supabase gói Pro (vận hành) | Khoảng 25 USD/tháng | 8 GB dữ liệu, 100 GB tệp, sao lưu hằng ngày giữ 7 ngày; giá tham khảo, kiểm lại khi đăng ký; phí thêm nếu vượt hạn mức |
| GitHub Pages | 0 | Đặt giao diện web |
| Google Workspace | Đã có (QĐ-14) | Google Form, Sheet, Apps Script, Drive lưu bản sao lưu |
| Tên miền riêng (tùy chọn) | Khoảng 300.000 đến 500.000 đồng/năm | Không bắt buộc |

# 14. Việc chờ Sếp duyệt

| Mã | Nội dung | Phương án trong lúc chờ |
| --- | --- | --- |
| P-CSDL-01 | Tạo dự án Supabase gói Pro cho vận hành (phát sinh phí hằng tháng) | Chạy staging gói miễn phí cho tới khi Sếp duyệt |
| P-CSDL-02 | Đưa dữ liệu thật (tài khoản, học sinh, phụ huynh) vào production | Chỉ dùng dữ liệu giả ở staging |
| P-CSDL-03 | Gắn Apps Script vào Google Sheet câu trả lời thật của trung tâm | Giai đoạn 1 nhập, dán điểm tay |
| P-CSDL-04 | Nơi lưu bản sao lưu (Google Drive của trung tâm) và người giữ khóa quản trị | Chưa có bản sao lưu ngoài Supabase |

# 15. Rủi ro

| Rủi ro | Cách giảm |
| --- | --- |
| Chính sách RLS viết sai làm lộ dữ liệu giữa học sinh | Bộ kiểm pgTAP theo ma trận quyền chạy mỗi lần thay đổi; rà soát chính sách trước khi chạy thật |
| Học liệu bị chụp màn hình, chia sẻ | Dấu tên người xem, nhật ký xem, nội quy của trung tâm; nói rõ giới hạn kỹ thuật |
| Google Form không hiện trong khung nhúng ở một số trình duyệt | Nút mở form ở tab mới; hướng dẫn học sinh dùng Chrome |
| Điểm đồng bộ sai học sinh do mã học viên | Tự điền mã, danh sách dòng không khớp cho giáo viên, nhật ký dong_bo_diem_form |
| Gói miễn phí tự tạm dừng, mất dữ liệu thử | Không để dữ liệu thật ở gói miễn phí; seed lại được bất cứ lúc nào |
| Phụ thuộc nhà cung cấp | Dữ liệu là PostgreSQL chuẩn, xuất bằng pg_dump; Edge Functions viết TypeScript chuyển được sang máy chủ khác |

# 16. Tài liệu cần cập nhật theo

| Tài liệu | Nội dung cần sửa |
| --- | --- |
| 02 SRS | FR-M05-03..06, 09, 18 (trình soạn bài, nhập bài từ tệp, phông chữ) thay bằng giao bài từ Google Form, nhập, dán, đồng bộ điểm; thêm FR gợi ý học liệu và học liệu chỉ xem; trạng thái chương trình Sắp ra mắt; tên lớp N[cấp độ]K[số]; đổi "khóa học" thành "lớp". |
| 06 ERD | Theo mục 4 của tài liệu này. |
| 07 API, 09 Màn hình, 11 Test case | Theo các thay đổi trên; màn hình Tổng quan ba tầng. |

# Phụ lục A. Ánh xạ dữ liệu demo v3 sang bảng

| Dữ liệu trong demo (trình duyệt) | Bảng trong cơ sở dữ liệu |
| --- | --- |
| users | tai_khoan, quyen_admin, lien_ket_phu_huynh (mật khẩu ở Supabase Auth) |
| programs, programs[].lessons, programs[].suggestions | chuong_trinh, buoi_chuong_trinh, hoc_lieu (ChuongTrinh), goi_y_hoc_lieu |
| courses (name, no, members, staffIds, lessons) | lop, thanh_vien_lop, phan_cong, noi_dung_buoi_lop, hoc_lieu (Lop) |
| sessions (attendance, report, absentStaff) | buoi_hoc, phien_diem_danh, diem_danh, bao_cao, nhan_xet_buoi |
| assignments (formUrl, codeEntry, extensions) | bai, gia_han_bai |
| submissions (score, fb, source) | bai_lam |
| qna (messages, readAt) | hoi_dap, tin_nhan_hoi_dap, da_doc_hoi_dap |
| requests | don |
| logs | nhat_ky |
| config (levels, holidays, params, templates) | cap_do, ngay_nghi, tham_so, mau_nhan_xet |
| IndexedDB "files" | Supabase Storage, kho "hoc-lieu" |
| sự kiện storage giữa các tab | Supabase Realtime |

# Phụ lục B. Hàm kiểm quyền (trích lược đồ)

create or replace function la_super_admin() returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$

select coalesce((select la_super_admin from tai_khoan where id = auth.uid() and trang_thai = 'HoatDong'), false)

$$;

create or replace function la_nhan_su() returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$

select exists (select 1 from tai_khoan where id = auth.uid() and trang_thai = 'HoatDong' and vai_tro in ('GiaoVien','TroGiang'))

$$;

create or replace function co_quyen(p_ma text) returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$

select la_super_admin() or exists (select 1 from quyen_admin q join tai_khoan t on t.id = q.tai_khoan_id

where q.tai_khoan_id = auth.uid() and q.ma_quyen = p_ma and t.trang_thai = 'HoatDong')

$$;

create or replace function phu_trach_lop(p_lop uuid) returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$

select exists (select 1 from phan_cong where lop_id = p_lop and tai_khoan_id = auth.uid() and ngay_go is null)

$$;

-- nhân sự xem lớp: phụ trách, có quyền xem báo cáo mọi lớp hoặc quản trị lớp, hoặc lớp cùng cấp độ với lớp mình phụ trách

create or replace function xem_lop(p_lop uuid) returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$

select la_nhan_su() and (phu_trach_lop(p_lop) or co_quyen('ADM-11') or co_quyen('ADM-05') or co_quyen('ADM-06')

or exists (select 1 from lop a join lop b on a.cap_do_id = b.cap_do_id join phan_cong p on p.lop_id = b.id

where a.id = p_lop and p.tai_khoan_id = auth.uid() and p.ngay_go is null))

$$;

create or replace function hoc_lop(p_lop uuid) returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$

select exists (select 1 from thanh_vien_lop where lop_id = p_lop and ngay_roi is null and hoc_sinh_id = auth.uid())

or exists (select 1 from thanh_vien_lop v join lien_ket_phu_huynh k on k.hoc_sinh_id = v.hoc_sinh_id

where v.lop_id = p_lop and v.ngay_roi is null and k.phu_huynh_id = auth.uid())

$$;

create or replace function xem_hoc_sinh(p_hs uuid) returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$

select p_hs = auth.uid()

or exists (select 1 from lien_ket_phu_huynh where hoc_sinh_id = p_hs and phu_huynh_id = auth.uid())

or exists (select 1 from thanh_vien_lop v where v.hoc_sinh_id = p_hs and xem_lop(v.lop_id))

$$;